| TEGEVUSTE LÕPPARUANDE VORM | LISA 4 Toetuslepingu juurde |
| --- | --- |

Sisejulgeolekufondi (ISF)

TEGEVUSTE LÕPPARUANNE

NB! Lõpparuanne peab kajastama kõiki projekti tegevusi k.a. vahearuandes esitatut.

| Toetuse saaja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| --- | --- |
| Projekti pealkiri | „Teadus- ja arendustöö tõendusliku narkotestri prototüübi II väljatöötamiseks“ |
| Projekti tunnus | ISFP-26 |
| Aruandlusperiood (pp.kk.aa-pp.kk.aa) | 01.01.2018–29.02.2020 |
| Valdkond (märkida kohalduv(ad)) | ☐ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend ☐ ühise viisapoliitika toetamine ☐ piirihalduse toetamine ☒ Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend ☒ politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus ☐ julgeolekuriskid ja kriisiohje |

1. Elluviidud tegevused

| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse kavandatud tulemus | Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.2018 | Lepingu sõlmimine TTÜ-ga | Leping TTÜ-ga on sõlmitud |  |
| 01.2018- 02.2018 | Esimese osamakse teostamine TTÜ-le | Esimene osamakse on teostatud |  |
| 01.2018-06.2018 | Automaatse proovi sisestamise ja kapillaari pesemise võimaluste uurimine | Proovi automaatse sisestamise protseduur on välja töötatud |  |
| 01.2018-12.2018 | Stabiilsete tautelektrolüütide otsing ja andmetöötluse tarkvara arendamine ja testimine | Leitud järgmised protokollid: a) kannabinoidide ja fentanüüli analüüsiks; b) amfetamiini ja selle derivaatide, kokaiini ja kokaetüleeni analüüsiks. Tarkvara on valmis kasutamiseks |  |
| 01.2018-05.2018 | Uues fluorestsentsdetektoris kasutatavate erinevate LED-ide ja emissioonfiltrite testimine | Sobivad LED-id ja filtrid on välja valitud |  |
| 07.2018-12.2018 | Automaatse proovisisestussüsteemi testimine | Automaatne proovisisestussüsteem on testitud |  |
| 01.2019 | Vahearuande koostamine ja esitamine. | Vahearuanne on tähtaegselt koostatud ja esitatud. |  |
| 02.2019 | Teise osamakse teostamine TTÜ-le | Teine osamakse on teostatud |  |
| 01.2019-12.2019 | Narkotesteri prototüübi II (2tk) valideerimine, kvantitatiivsete tulemuste kinnitamine sõltumatu meetodiga. Robustsuse hindamine | Narkotesteri prototüüp II (2 tk) on valideeritud, robustsus hinnatud |  |
| 11.2019-02.2020 | Seadme kasutamise juhendi koostamine, koolituse ettevalmistamine ning läbiviimine | Juhend on koostatud ja PPA-le antud üle, koolitus korraldatud |  |
| 03.2020 | Lõpparuande koostamine ja esitamine | Lõpparuanne on tähtaegselt koostatud ja esitatud |  |

2. ISFi ühiste indikaatorite täitmine

| POLITSEIKOOSTÖÖ JA KURITEGEVUSE VASTANE VÕITLUS | Taotluses kavandatud sihttase/ näitaja | Tegelik sihttase/ näitaja |
| --- | --- | --- |
| Kuritegevuse tõkestamise valdkonna projektide arv ja nende rahaline väärtus vastavalt kuritegevuse liikidele (osutatud ELi toimimise lepingu artiklis 83: terrorism, inimkaubandus ning naiste ja laste seksuaalne ärakasutamine, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik relvaäri, rahapesu, korruptsioon, maksevahendite võltsimine, arvutikuriteod ja organiseeritud kuritegevus): | Ebaseadusliku uimastikaubanduse tõkestamine |  |

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele (kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis).

| Nr | Oodatav tulemus | Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid | Tegelik tulemus | Saavutamise indikaatorite/projekti väljundite täitmine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Narkotestri prototüüp II on stabiilsem ning seda on võrreldes narkotestri prototüüp I lihtsam kasutada. | TTÜ annab projekti lõpus PPA-le üle narkotestri prototüübi II (2 tk), mis erineb prototüübist I testrisse |  |  |
| 2. | Analüüsimetoodikad on valideeritud järgmiste narkootiliste ainete (THC, CBD, fentanüül, amfetamiin, metamfetamiin, ecstasy (MDA, MDMA, MDEA), kokaiin ja kokaetüleen) sisalduse määramiseks. Mõõtmistulemused on usaldusväärsed. | TTÜ annab PPA-le üle projekti lõpus valideerimisprotokolli. |  |  |
| 3. | Uus tarkvara võimaldab saada mõõtmistulemusi tavakasutajale arusaadaval kujul. | Tulemused saadakse lihtsa nimekirjana koos süljeproovis tuvastatud narkootiliste ainete kontsentratsioonidega. |  |  |
| 4. | Kasutusjuhend sisaldab testriga töötamise detailset kirjeldust, annab lahendusi võimalikele ettekerkivatele probleemidele. | Kasutusjuhend on koostatud ja antud üle PPA-le 11.2019–02.2020. |  |  |
| 5. | PPA ametnikele seadme kasutamise väljaõpe. Koolitusel osalejad saavad esmase töökogemuse ja on võimelised edaspidi iseseisvalt testriga opereerima. | Koolituse on läbinud 10 ametnikku. Koolitus korraldatud ajavahemikkus 11.2019-02.2020. |  |  |

4. Teave ja avalikustamine: läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad, kui kohaldub.)

Koostaja:

/allkirjastatud digitaalselt/

(Nimi)

Toetuse saaja esindaja:

/allkirjastatud digitaalselt/

(Nimi)

Lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), asukoht (kus?),

aeg (millal?) jne).

Palun märkida, millistesse ISFi ühistesse indikaatoritesse projekt panustab, lisage projektiga saavutada kavandatud

sihttase/näitajad. Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL)

nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.

Sihttaseme/näitaja alla märkida kuritegevuse liik, mille vastasesse võitlusesse projektiga panustatakse (rahalist

väärtust ei pea eraldi lisama).