| Lisa 3 toetuslepingu juurde |  |
| --- | --- |

Sisejulgeolekufond

TEGEVUSARUANNE

| Toetuse saaja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| --- | --- |
| Projekti pealkiri | # „EBCGA erimeede – CPB RHIB“ |
| Projekti tunnus | ISFB-32 |
| Projekti abikõlblikkuse periood (pp.kk.aa–pp.kk.aa) | 21.01.2019–30.09.2020 |
| Valdkond | ☒ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend ☐ ühise viisapoliitika toetamine ☒ piirihalduse toetamine ☐ Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend ☐ politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus ☐ julgeolekuriskid ja kriisiohje |

1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused (Eristada projekti aruandlusperioodid, kui kohaldub)

| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse planeeritud tulemus | Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg (lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.-02.2019 | Turu-analüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine | Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid |  |
| 03.2019-06.2019 | Hanke läbiviimine | Hange on läbi viidud |  |
| 07.2019-08.2019 | Hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga |  |
| 08.2019 | Vahearuande esitamine | Vahearuanne on tähtajaks esitatud |  |
| 08.2020 | Tarne ja makse | Leping on täidetud |  |
| 09.2020 | Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis | Kiirpaat on registreeritud |  |
| 09.2020 | Lõpparuande esitamine. | Lõpparuanne on esitatud |  |

2. ISF-i ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil:

| PIIRIHALDUSE TOETAMINE | Taotluses kavandatud sihttase | Tegelik sihttase |
| --- | --- | --- |

| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv: - |  | - |
| --- | --- | --- |
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv: - |  | - |
| Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv: | Infrastruktuur: - | - |
|  | sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid): 2 (kiirpaat ja sõiduk) |  |
|  | varustus/seadmed 1 (treiler) |  |
|  | muud | - |

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)

3. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)

Koostaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse saaja volitatud esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.